项目章程

* **项目名称**

互通有无

* **项目经理**

柴子豪

* **项目背景**

邯郸市永年区有着规模庞大的标准件市场，标准件从业者（厂家和经销商）有着很大经验需求和资源需求。如今网络信息交流平台成熟，以及互联网+的发展。可以构建一个面向标准件从业者的线上交流平台，为标准件从业者群体提供一个更加便捷的交流方式，帮助厂家改良工艺，帮助经销商拓宽销路，促进标准件市场向更加繁荣的方向发展。

* **项目目标**

建设一个面向标准件从业者（主要但不局限于厂家和经销商）的线上交流平台，为他们提供线上信息交流的服务。

* **项目范围**
  + 厂家，经销商支持：人员，资源，需求发布
  + 人员支持：厂家，经销商需求推送，
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动、发帖与评论；
  + 管理员功能：发布信息审核、广告管理、推荐信息管理、分析数据；
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．6-9月：产品进入内测阶段（增加用户并且收集用户反馈）
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**